TTI

TIENDA TECNOLÓGICA INTELIGENTE

Documento Maestro de Ingeniería de Software
Especificación, Diseño, Arquitectura, API, Pruebas y Planificación del MVP

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Versión | 3.0 consolidada y completa |
| Fecha | 8 de septiembre de 2026 |
| Estado | Línea base completa previa a implementación |
| Ubicación inicial | Pasto, Nariño, Colombia |
| Mercado inicial | Pasto |
| Expansión prevista | Nariño → Colombia |
| Modelo de negocio | B2C — tienda propia |
| Moneda | COP — peso colombiano |
| Alcance documental | Consolidación de Documentos 01–21; preparado para Sprint 0 |

Este documento reemplaza las versiones parciales anteriores. Ante cualquier contradicción, prevalecen las decisiones consolidadas en esta versión.

# 0. Control del documento

El presente documento consolida la definición del producto, alcance, requisitos, reglas de negocio, restricciones, criterios de aceptación, Product Backlog, diseño funcional, modelo de datos, arquitectura, API, UI/UX, estrategia de pruebas y configuración técnica de TTI. Su objetivo es mantener una única fuente documental coherente y vigente para iniciar y gobernar la implementación del MVP.

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.x | Septiembre 2026 | Documentos parciales 01–14 desarrollados y corregidos durante la definición del proyecto. |
| 2.0 | 08/09/2026 | Consolidación sin redundancias, incorporación de pagos externos, WhatsApp, navegación sin registro, variantes obligatorias, temporizadores de pago y planificación de 16 sprints. |
| 3.0 | 08/09/2026 | Consolidación completa de Documentos 01–21. Incorpora diseño funcional, modelo de datos, arquitectura aceptada, API REST, UI/UX, estrategia de pruebas y configuración técnica. Corrige y mantiene RF-51, 193 SP y 16 sprints. |

## 0.1 Estado de los documentos originales

| Documento | Contenido | Estado en esta versión |
| --- | --- | --- |
| 01 | Visión del producto | Integrado |
| 02 | Problema, oportunidad y propuesta de valor | Integrado |
| 03 | Alcance, límites y MVP | Integrado |
| 04 | Actores y stakeholders | Integrado |
| 05 | Requisitos funcionales | Integrado y actualizado a RF-51 |
| 06 | Requisitos no funcionales | Integrado |
| 07 | Reglas de negocio | Integrado |
| 08 | Restricciones | Integrado y depurado |
| 09 | Criterios de aceptación generales | Integrado |
| 10 | Épicas | Integrado |
| 11 | Historias de usuario | Integrado |
| 12 | Criterios de aceptación específicos | Integrado en matriz compacta |
| 13 | Estimación y priorización | Integrado; total corregido a 193 SP |
| 14 | Planificación de 16 sprints | Integrado |
| 15 | Diseño funcional | Integrado y aprobado |
| 16 | Modelo de datos | Integrado y aprobado |
| 17 | Arquitectura del sistema | Integrado y aprobado |
| 18 | Diseño de API REST | Integrado y aprobado |
| 19 | Diseño UI/UX y sistema de interfaces | Integrado y aprobado |
| 20 | Estrategia de pruebas | Integrado y aprobado |
| 21 | Configuración técnica del proyecto | Integrado; listo para Sprint 0 |

# 1. Definición del producto

## 1.1 Nombre provisional

TTI — Tienda Tecnológica Inteligente. El nombre se utilizará durante análisis, diseño y desarrollo. La marca comercial definitiva se definirá posteriormente con criterios de identidad, dominio, redes sociales y disponibilidad comercial/legal.

## 1.2 Descripción

TTI será una plataforma web de comercio electrónico especializada inicialmente en accesorios y productos tecnológicos. El catálogo comenzará pequeño y controlado —audífonos, cargadores, cables, power banks, accesorios móviles, periféricos y gaming— y podrá evolucionar hacia celulares, computadores, tablets, televisores, consolas y otros dispositivos.

La visión no es permanecer como un e-commerce tradicional, sino evolucionar progresivamente hacia una plataforma de decisión de compra:

E-commerce → Comparación → Histórico de precios → Comparación externa → Inteligencia de precios → Asistente inteligente

## 1.3 Contexto de mercado

Ubicación inicial: Pasto, Nariño, Colombia.

Estrategia territorial: Pasto → Nariño → Colombia.

Modelo inicial: B2C, inventario y catálogo administrados por TTI.

Moneda: COP.

Validación inicial: operación comercial controlada en Pasto antes de ampliar cobertura.

# 2. Problema, oportunidad y propuesta de valor

## 2.1 Problema central

Los consumidores de tecnología necesitan una forma sencilla, organizada y confiable de encontrar, comparar y comprar productos, reduciendo el esfuerzo necesario para analizar información técnica y comercial dispersa.

## 2.2 Problemas específicos

| ID | Problema | Descripción |
| --- | --- | --- |
| P-01 | Información fragmentada | Precio, disponibilidad, especificaciones, garantía y condiciones pueden estar distribuidos en múltiples fuentes. |
| P-02 | Comparación difícil | Productos similares poseen diferencias técnicas que no siempre son fáciles de interpretar. |
| P-03 | Sobrecarga de alternativas | El usuario puede conocer necesidad y presupuesto sin saber qué referencia elegir. |
| P-04 | Promociones sin contexto | Un descuento anunciado no necesariamente representa una reducción real frente al histórico. |
| P-05 | Precio anunciado vs. precio final | Futuras comparaciones deberán considerar precio, envío y costos asociados. |
| P-06 | IA sin datos reales | Un modelo desconectado del catálogo puede inventar productos, precios o especificaciones. |

## 2.3 Oportunidad

TTI puede comenzar como una tienda tecnológica local y convertir progresivamente datos de catálogo, inventario, pedidos, precios, búsquedas y ventas en capacidades diferenciadoras. La prioridad será validar primero la operación comercial y luego incorporar inteligencia.

## 2.4 Propuesta de valor

MVP: ofrecer a consumidores de Pasto una tienda tecnológica online organizada y confiable donde puedan encontrar, comparar y comprar productos con información clara.

Visión futura: ayudar al consumidor a determinar qué producto comprar, cuál alternativa le conviene y si el precio disponible representa una buena oportunidad.

Encontrar → Comparar → Decidir → Comprar

# 3. Objetivos y principios

## 3.1 Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web de comercio electrónico orientada inicialmente al mercado de Pasto, Nariño, que permita comercializar productos tecnológicos mediante una experiencia sencilla y confiable, con capacidad de evolucionar hacia comparación, inteligencia de precios y asistencia inteligente.

## 3.2 Objetivos específicos

Desarrollar una plataforma web responsive para consultar y adquirir productos tecnológicos.

Gestionar clientes, categorías, marcas, productos, variantes, precios, inventario y pedidos.

Mantener trazabilidad de entradas, ventas, devoluciones, cancelaciones y ajustes de inventario.

Permitir comparación estructurada de productos del catálogo.

Conservar en cada pedido la información comercial vigente al momento de la compra.

Gestionar inicialmente pagos mediante mecanismos externos y confirmación administrativa.

Incorporar WhatsApp como canal de soporte comercial y atención.

Construir una solución simple y mantenible con crecimiento progresivo.

Incorporar en fases posteriores históricos, comparación externa e IA sobre datos reales.

## 3.3 Principios de decisión

Prioridad: Funcionamiento → Simplicidad → Seguridad → Mantenibilidad → UX → Escalabilidad razonable → Automatización → IA.

No se incorporarán tecnologías solo por tendencia; cada componente deberá responder a una necesidad real del producto o del negocio.

# 4. Alcance del MVP

El MVP será una aplicación web responsive y mobile-first. Permitirá completar el flujo comercial desde el descubrimiento de un producto hasta la generación, pago externo, gestión y entrega básica del pedido.

## 4.1 Núcleo funcional

Catálogo + Comparador + Carrito + Checkout + Pedido + Pago externo + Inventario + Administración + WhatsApp + Entrega básica

## 4.2 Navegación y compra

El visitante puede ingresar desde Facebook, Instagram, enlaces directos u otros canales sin registrarse.

Puede consultar catálogo, buscar, filtrar, ver detalle, comparar, seleccionar variantes y utilizar el carrito sin autenticación.

El registro o login se exige al confirmar el pedido, cuando se requieren datos de cliente y entrega.

El carrito no reserva inventario ni congela precios.

Antes del checkout, el backend revalida producto, variante, stock, precio, promociones y entrega.

## 4.3 Pagos

No habrá pasarela de pago integrada en el MVP.

El cliente realiza el pago mediante mecanismos externos definidos por TTI.

Puede reportar el pago en TTI y utilizar WhatsApp como canal de apoyo.

Solo un administrador puede marcar el pago como Confirmado después de verificar realmente la recepción del dinero.

Un comprobante enviado por WhatsApp no constituye confirmación financiera automática.

## 4.4 Logística inicial

Entrega local y logística parcialmente manual.

Tarifa urbana de Pasto configurable.

Posibilidad de envío gratuito por umbral configurable.

Corregimientos o municipios: tarifa especial o por confirmar.

Sin APIs de transportadoras ni cálculo dinámico por kilometraje en el MVP.

## 4.5 Exclusiones

| Área | Fuera del MVP |
| --- | --- |
| Pagos | Pasarela integrada, múltiples procesadores. |
| IA | Chatbot LLM, búsqueda natural, recomendaciones inteligentes. |
| Precios | Scraping, comparación externa, históricos avanzados, alertas y detección automática de ofertas. |
| Canales | Automatización obligatoria con n8n o WhatsApp API. |
| Negocio | Marketplace, vendedores externos, dropshipping automatizado, afiliados y fidelización. |
| Plataformas | Aplicaciones nativas Android/iOS. |
| Logística | Integración automática con transportadoras. |
| Analítica | Predicción de demanda y recomendaciones avanzadas. |
| Infraestructura | Microservicios, Kafka, Kubernetes y arquitectura distribuida innecesaria. |

# 5. Actores, stakeholders y canales externos

## 5.1 Actores directos

| Código | Actor | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| ACT-01 | Visitante | Navegar, buscar, comparar, utilizar el carrito y contactar por WhatsApp sin autenticarse. |
| ACT-02 | Cliente | Gestionar datos, confirmar pedidos, reportar pagos, consultar seguimiento y solicitar soporte. |
| ACT-03 | Administrador | Gestionar catálogo, inventario, precios, promociones, clientes, pedidos, pagos, entrega y atención inicial. |

## 5.2 Stakeholders

| Código | Stakeholder | Interés / influencia |
| --- | --- | --- |
| STK-01 | Propietario del emprendimiento | Interés muy alto / influencia muy alta. |
| STK-02 | Clientes potenciales de Pasto | Interés alto / influencia alta. |
| STK-03 | Proveedores tecnológicos | Interés medio-alto / influencia alta. |
| STK-04 | Servicios de entrega | Interés medio / influencia media-alta. |
| STK-05 | Equipo de desarrollo | Interés muy alto / influencia alta. |
| STK-06 | Atención al cliente | Interés alto / influencia media; inicialmente puede asumirla el administrador. |
| STK-07 | Entidades regulatorias / marco legal | Interés indirecto / influencia alta. |

## 5.3 Canales externos

| Canal | Uso en el MVP | Restricción |
| --- | --- | --- |
| Facebook / Instagram | Adquisición y tráfico hacia productos, categorías o campañas. | Sin integración técnica obligatoria. |
| WhatsApp | Atención, asesoría, apoyo en pagos y consultas de pedidos. | No sustituye la base de datos ni confirma pagos automáticamente. |
| n8n | Posible automatización futura. | No es dependencia del MVP; cualquier automatización deberá escalar a humano. |

# 6. Requisitos funcionales

Se mantiene la codificación RF-01 a RF-51 para asegurar trazabilidad hacia épicas, historias, criterios y pruebas.

| ID | Nombre | Actor | Prioridad | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de clientes | Visitante | Alta | Crear cuenta con nombre, correo y contraseña, evitando correos duplicados. |
| RF-02 | Autenticación | Cliente / Administrador | Alta | Iniciar sesión con credenciales válidas y controlar acceso por rol. |
| RF-03 | Cierre de sesión | Cliente / Administrador | Alta | Finalizar sesión de forma segura. |
| RF-04 | Gestión del perfil | Cliente | Media | Consultar y actualizar información personal básica. |
| RF-05 | Gestión de direcciones | Cliente | Alta | Registrar, consultar, editar y eliminar direcciones. |
| RF-06 | Consulta del catálogo | Visitante / Cliente | Alta | Visualizar productos activos con información comercial básica. |
| RF-07 | Consulta por categorías | Visitante / Cliente | Alta | Explorar productos organizados por categoría. |
| RF-08 | Búsqueda de productos | Visitante / Cliente | Alta | Buscar por nombre, marca, categoría o términos relevantes. |
| RF-09 | Filtrado | Visitante / Cliente | Media | Filtrar por categoría, marca, rango de precio y disponibilidad. |
| RF-10 | Detalle de producto | Visitante / Cliente | Alta | Consultar descripción, imágenes, precio, disponibilidad, especificaciones y garantía. |
| RF-11 | Consulta de variantes | Visitante / Cliente | Alta | Visualizar y seleccionar variantes disponibles. |
| RF-12 | Comparación de productos | Visitante / Cliente | Media | Comparar entre 2 y 4 productos compatibles. |
| RF-13 | Agregar al carrito | Visitante / Cliente | Alta | Agregar variantes disponibles sin autenticación previa. |
| RF-14 | Gestión del carrito | Visitante / Cliente | Alta | Consultar, modificar cantidades y eliminar productos. |
| RF-15 | Validación de stock | Sistema | Alta | Impedir cantidades superiores al inventario disponible. |
| RF-16 | Checkout | Visitante / Cliente | Alta | Revisar compra y exigir autenticación antes de confirmar el pedido. |
| RF-17 | Selección de dirección | Cliente | Alta | Elegir una dirección registrada o crear una nueva. |
| RF-18 | Cálculo del total | Sistema | Alta | Calcular cantidades, precios, promociones y costos de entrega. |
| RF-19 | Generación de pedido | Cliente / Sistema | Alta | Crear pedido tras identificar al cliente y validar la compra. |
| RF-20 | Estado de pago | Administrador | Alta | Registrar o actualizar manualmente el estado de pago tras verificarlo. |
| RF-21 | Snapshot del pedido | Sistema | Alta | Conservar nombre, SKU, precio pagado y cantidad históricos. |
| RF-22 | Consulta de pedidos | Cliente | Alta | Consultar pedidos asociados a la cuenta. |
| RF-23 | Seguimiento | Cliente | Alta | Consultar estado actual del pedido. |
| RF-24 | Gestión de categorías | Administrador | Alta | Crear, consultar, editar, activar y desactivar categorías. |
| RF-25 | Gestión de marcas | Administrador | Media | Crear, consultar y editar marcas. |
| RF-26 | Gestión de productos | Administrador | Alta | Crear, consultar y editar productos. |
| RF-27 | Activación de productos | Administrador | Alta | Activar o desactivar sin eliminar historial. |
| RF-28 | Gestión de imágenes | Administrador | Media | Agregar, consultar y eliminar imágenes. |
| RF-29 | Gestión de variantes | Administrador | Alta | Crear, editar, activar y desactivar variantes. |
| RF-30 | Gestión de precios | Administrador | Alta | Definir y modificar precios de venta por variante. |
| RF-31 | Consulta de inventario | Administrador | Alta | Consultar existencias por variante. |
| RF-32 | Registro de entradas | Administrador | Alta | Registrar ingresos con cantidad y motivo. |
| RF-33 | Movimientos de inventario | Sistema / Administrador | Alta | Registrar entrada, venta, devolución, cancelación o ajuste. |
| RF-34 | Ajuste de inventario | Administrador | Alta | Ajustar stock con cantidad y justificación. |
| RF-35 | Descuento por venta | Sistema | Alta | Descontar unidades cuando el pedido sea creado según reglas. |
| RF-36 | Reversión de inventario | Sistema / Administrador | Alta | Restaurar unidades ante cancelación o devolución válida. |
| RF-37 | Historial de inventario | Administrador | Media | Consultar movimientos y su trazabilidad. |
| RF-38 | Consulta administrativa de pedidos | Administrador | Alta | Consultar todos los pedidos y su detalle. |
| RF-39 | Actualización de estado | Administrador | Alta | Cambiar estado según transiciones válidas. |
| RF-40 | Cancelación de pedido | Cliente / Administrador | Alta | Cancelar cuando las reglas lo permitan y gestionar efectos. |
| RF-41 | Consulta de clientes | Administrador | Media | Consultar información necesaria para operación y pedidos. |
| RF-42 | Gestión de promociones | Administrador | Media | Crear y gestionar promociones simples. |
| RF-43 | Visualización de promociones | Visitante / Cliente | Media | Mostrar promociones vigentes de forma clara. |
| RF-44 | Información de entrega | Administrador | Alta | Consultar datos necesarios para gestionar la entrega. |
| RF-45 | Confirmación de pedido | Sistema | Alta | Mostrar identificador, productos, total y estado inicial. |
| RF-46 | Acceso desde enlaces externos | Visitante | Alta | Abrir productos, categorías o promociones desde campañas sin login. |
| RF-47 | Autenticación para confirmar | Visitante | Alta | Solicitar registro/login al intentar confirmar la compra. |
| RF-48 | Acceso a WhatsApp | Visitante / Cliente | Alta | Ofrecer acceso visible para consultas y soporte. |
| RF-49 | WhatsApp desde pedido | Cliente | Media | Iniciar conversación contextual con identificador de pedido. |
| RF-50 | Información para pago externo | Cliente | Alta | Mostrar instrucciones de pago vigentes. |
| RF-51 | Reporte de pago | Cliente | Alta | Reportar pago y referencia, pasando a Reportado sin confirmar automáticamente. |

# 7. Requisitos no funcionales

Los RNF se presentan de forma compacta, manteniendo los identificadores originales.

| ID | Categoría | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | Contraseñas protegidas con hash seguro; nunca texto plano. |
| RNF-02 | Seguridad | HTTPS obligatorio en producción. |
| RNF-03 | Seguridad | Control de acceso según rol. |
| RNF-04 | Seguridad | Funciones administrativas restringidas. |
| RNF-05 | Integridad | Validación backend de entradas. |
| RNF-06 | Seguridad | Controles contra vulnerabilidades web comunes. |
| RNF-07 | Seguridad | Gestión segura de sesiones. |
| RNF-08 | Privacidad | Acceso restringido a información sensible. |
| RNF-09 | Auditoría | Registro de operaciones críticas. |
| RNF-10 | Pago | Pago no confirmado por comprobante de WhatsApp. |
| RNF-11 | Rendimiento | Navegación y consultas con respuesta fluida para carga del MVP. |
| RNF-12 | Rendimiento | Catálogo, búsqueda y filtros escalables razonablemente. |
| RNF-13 | Rendimiento | Imágenes optimizadas para móvil. |
| RNF-14 | Escalabilidad | Soporte de concurrencia inicial sin pérdida de consistencia. |
| RNF-15 | Integridad | Evitar sobreventa concurrente de últimas unidades. |
| RNF-16 | Disponibilidad | Servicio disponible durante la operación esperada salvo mantenimientos/fallas externas. |
| RNF-17 | Disponibilidad | Recuperación controlada ante fallos. |
| RNF-18 | Respaldo | Backups periódicos de producción. |
| RNF-19 | Respaldo | Procedimiento de restauración probado/definido. |
| RNF-20 | UX | Diseño responsive. |
| RNF-21 | UX | Enfoque mobile-first. |
| RNF-22 | UX | Navegación intuitiva. |
| RNF-23 | UX | No exigir registro durante exploración o carrito. |
| RNF-24 | UX | Proceso de compra claro. |
| RNF-25 | UX | Retroalimentación de acciones. |
| RNF-26 | UX | Mensajes comprensibles y no técnicos. |
| RNF-27 | Localización | Formato monetario COP adecuado. |
| RNF-28 | Localización | Operación inicial adaptable a Pasto. |
| RNF-29 | Compatibilidad | Navegadores modernos. |
| RNF-30 | Compatibilidad | Móvil, tablet y escritorio sin app nativa. |
| RNF-31 | Mantenibilidad | Arquitectura modular y separación de responsabilidades. |
| RNF-32 | Mantenibilidad | Código legible y convenciones consistentes. |
| RNF-33 | Mantenibilidad | Documentación técnica suficiente. |
| RNF-34 | Mantenibilidad | Git como control de versiones. |
| RNF-35 | Seguridad | Secretos y configuraciones sensibles fuera del código. |
| RNF-36 | Mantenibilidad | Separación de entornos de desarrollo y producción. |
| RNF-37 | Calidad | Arquitectura testeable. |
| RNF-38 | Calidad | Pruebas para autenticación, inventario, pedidos y pagos. |
| RNF-39 | Calidad | Manejo controlado de errores. |
| RNF-40 | Integridad | Consistencia de pedidos, inventario y pagos ante fallos. |
| RNF-41 | Integridad | Identificadores únicos para entidades que lo requieran. |
| RNF-42 | Escalabilidad | Crecimiento razonable sin reescritura completa. |
| RNF-43 | Arquitectura | Evitar sobrearquitectura. |
| RNF-44 | Escalabilidad | Preparación para integraciones futuras desacopladas. |
| RNF-45 | IA futura | Proveedor de IA desacoplado de lógica de negocio. |
| RNF-46 | UX | Persistencia temporal del carrito del visitante. |
| RNF-47 | Accesibilidad | Accesibilidad básica en interfaz. |
| RNF-48 | Privacidad | Protección de datos personales. |
| RNF-49 | Privacidad | Minimización de datos recolectados. |
| RNF-50 | Legal | Políticas y condiciones visibles antes de operación comercial. |

# 8. Reglas de negocio

| ID | Regla consolidada |
| --- | --- |
| RN-01 | Solo productos activos pueden comercializarse. |
| RN-02 | Todo producto comercializable posee al menos una variante; existe variante estándar cuando no hay opciones visibles. |
| RN-03 | Cada variante tiene SKU único. |
| RN-04 | Toda variante vendible debe tener precio válido; el backend determina el precio aplicable. |
| RN-05 | El visitante puede gestionar carrito sin autenticación. |
| RN-06 | El carrito no reserva ni descuenta inventario. |
| RN-07 | El carrito anónimo tiene vigencia configurable. |
| RN-08 | Antes de confirmar se revalidan producto, variante, precio, promoción, stock, cantidad y entrega. |
| RN-09 | Si cambia el precio, se utiliza el vigente y se informa al cliente antes de confirmar. |
| RN-10 | El visitante debe autenticarse antes de confirmar un pedido. |
| RN-11 | El backend revalida stock inmediatamente antes de crear el pedido. |
| RN-12 | Creación de pedido y descuento de stock deben ejecutarse de forma atómica. |
| RN-13 | El pedido conserva un snapshot comercial inmutable. |
| RN-14 | El MVP utiliza pago externo, no pasarela integrada. |
| RN-15 | Pedido nuevo: order_status=Pendiente y payment_status=Pendiente. |
| RN-16 | El cliente puede reportar el pago. |
| RN-17 | Reportado no significa Confirmado. |
| RN-18 | Solo administrador autorizado confirma el pago tras verificar fondos. |
| RN-19 | WhatsApp no es fuente de verdad financiera. |
| RN-20 | Cancelación normal solo antes de etapas irreversibles. |
| RN-21 | Pedido Enviado no puede cancelarse por flujo normal. |
| RN-22 | Pedido Entregado no puede cancelarse. |
| RN-23 | Cancelación válida revierte stock transaccionalmente cuando corresponda. |
| RN-24 | Todo cambio de stock genera movimiento. |
| RN-25 | T1 define tiempo configurable para reportar pago. |
| RN-26 | Reportar pago suspende T1. |
| RN-27 | T2 define tiempo configurable de revisión administrativa. |
| RN-28 | Pago Reportado no puede bloquear inventario indefinidamente. |
| RN-29 | Sin cálculo dinámico por GPS/kilometraje en el MVP. |
| RN-30 | Cobertura urbana de Pasto usa tarifa plana configurable. |
| RN-31 | Puede existir envío gratis desde umbral configurable. |
| RN-32 | Corregimientos/municipios usan tarifa especial o por confirmar. |
| RN-33 | Promoción solo aplica si está activa y vigente. |
| RN-34 | Promoción se revalida en checkout. |
| RN-35 | Pedido conserva el precio/promoción aplicada al generarse. |
| RN-36 | WhatsApp funciona como canal auxiliar de soporte y comercial. |
| RN-37 | Contacto desde pedido puede incluir identificador contextual. |
| RN-38 | Automatización futura debe permitir atención humana. |
| RN-39 | n8n u otras herramientas son evoluciones, no dependencias del MVP. |
| RN-40 | Parámetros comerciales variables no se hardcodean. |
| RN-41 | Cambios operativos configurables no deberían requerir despliegue cuando sea razonable. |
| RN-42 | Backend y base de datos son fuente autoritativa de stock, precio, estado, promoción y pedido. |
| RN-43 | Concurrencia sobre última unidad debe resolverse sin sobreventa. |
| RN-44 | Datos históricos de pedidos no se modifican arbitrariamente. |
| RN-45 | Confirmaciones de pago, ajustes, cancelaciones y cambios críticos deben dejar trazabilidad. |

## 8.1 Máquinas de estado

| Proceso | Estados / transición principal |
| --- | --- |
| Pedido | Pendiente → Preparando → Enviado → Entregado; alternativa Pendiente → Cancelado. |
| Pago | Pendiente → Reportado → Confirmado; alternativa Reportado → Rechazado. |
| Condición | Preparando, Enviado y Entregado requieren payment_status=Confirmado. |

## 8.2 Matriz combinada pedido/pago

| Pedido | Pago permitido | Efecto |
| --- | --- | --- |
| Pendiente | Pendiente | Pedido creado, stock descontado, inicia T1. |
| Pendiente | Reportado | T1 se congela e inicia T2. |
| Pendiente | Rechazado | Puede existir margen breve de corrección; luego cancelación según política. |
| Preparando | Confirmado | Única combinación válida para iniciar preparación. |
| Enviado | Confirmado | Pedido en tránsito. |
| Entregado | Confirmado | Venta completada. |
| Cancelado | Pendiente / Reportado / Rechazado | Reversión de stock cuando corresponda. |

## 8.3 Parámetros operativos configurables

| Parámetro | Propósito | Valor de referencia |
| --- | --- | --- |
| unpaid_order_timeout_hours | T1: tiempo para reportar pago | 12 h |
| reported_payment_timeout_hours | T2: tiempo máximo de revisión | 24 h |
| urban_flat_shipping_rate | Tarifa urbana Pasto | $5.000 COP |
| free_shipping_threshold | Umbral de envío gratuito | $100.000 COP |
| anonymous_cart_ttl_days | Vigencia del carrito anónimo | 14 días |

Los valores son referencias iniciales configurables; no son constantes comerciales definitivas.

# 9. Restricciones del sistema

Para evitar redundancia, las 80 restricciones originales se consolidan por área conservando su alcance y los identificadores relacionados.

| Área | IDs | Restricción consolidada |
| --- | --- | --- |
| Alcance | RES-01 a RES-06 | MVP limitado; sin IA, comparación externa, histórico avanzado, marketplace ni app móvil nativa. |
| Geografía y moneda | RES-07 a RES-11 | Pasto como mercado inicial, expansión progresiva, sin ventas internacionales, solo COP. |
| Modelo comercial | RES-12 a RES-15 | Catálogo inicial reducido, accesorios prioritarios, inventario propio, sin dropshipping automatizado. |
| Pagos | RES-16 a RES-19 | Sin pasarela; pago externo; confirmación administrativa; WhatsApp no confirma. |
| Logística | RES-20 a RES-23 | Sin API de transportadora; operación parcialmente manual; tarifa simple; zonas especiales por confirmar. |
| Arquitectura | RES-24 a RES-29 | Monolito modular + API REST; sin microservicios, Kafka, Kubernetes ni infraestructura sobredimensionada. |
| Stack | RES-30 a RES-35 | Next.js+TypeScript, Django+DRF, PostgreSQL, Git+GitHub; cambios de stack requieren justificación. |
| Modelo de producto | RES-36 a RES-41 | Variante obligatoria; SKU, precio y stock por variante; pedidos históricos inmutables; inventario trazable. |
| Carrito | RES-42 a RES-45 | No reserva stock; carrito anónimo temporal; revalidación obligatoria; frontend no autoritativo. |
| Pedidos | RES-46 a RES-50 | Autenticación para comprar; estados limitados; Preparando requiere pago confirmado; cancelación limitada. |
| Configuración | RES-51 a RES-52 | Sin hardcoding operativo y configuración centralizada. |
| WhatsApp | RES-53 a RES-56 | Canal auxiliar; datos oficiales en TTI; automatización opcional; escalamiento humano. |
| Redes sociales | RES-57 a RES-58 | Canales de adquisición sin integración obligatoria. |
| Seguridad | RES-59 a RES-62 | Contraseñas seguras, HTTPS, secretos fuera de repositorio, administración restringida. |
| Privacidad | RES-63 a RES-65 | Datos mínimos, protección entre clientes, uso limitado a fines informados. |
| Legal | RES-66 a RES-67 | Cumplimiento colombiano aplicable y políticas visibles antes del lanzamiento. |
| Infraestructura | RES-68 a RES-71 | Infraestructura proporcional, frontend/backend desplegables por separado, PostgreSQL central, sin bases extra innecesarias. |
| Calidad | RES-72 a RES-73 | Funciones críticas probadas; rendimiento nunca prima sobre consistencia. |
| Escalabilidad | RES-74 a RES-75 | Crecimiento progresivo y sin optimización prematura. |
| Integraciones futuras | RES-76 a RES-80 | IA desacoplada, proveedor reemplazable, fuentes externas controladas, sin scraping indiscriminado, prioridad a APIs/feeds autorizados. |

# 10. Criterios de aceptación generales y Definition of Done

| ID | Criterio | Condición |
| --- | --- | --- |
| CAG-01 | Cumplimiento funcional | La funcionalidad realiza el RF asociado. |
| CAG-02 | Reglas de negocio | Respeta todas las RN aplicables. |
| CAG-03 | Validación | Valida campos, formatos, rangos y condiciones. |
| CAG-04 | Errores | Maneja errores previsibles con mensajes claros. |
| CAG-05 | Protección de datos | No expone información a actores no autorizados. |
| CAG-06 | Permisos | Cada actor ejecuta únicamente acciones permitidas. |
| CAG-07 | Integridad transaccional | Operaciones críticas no dejan estados parciales. |
| CAG-08 | Persistencia | Cambios confirmados permanecen correctamente. |
| CAG-09 | Trazabilidad | Operaciones críticas dejan información suficiente. |
| CAG-10 | Responsive | Funciona en móvil y escritorio. |
| CAG-11 | Claridad | Controles y etiquetas comprensibles. |
| CAG-12 | Feedback | Informa éxito, error o requerimiento de acción. |
| CAG-13 | Consistencia visual/backend | Lo mostrado coincide con estado real. |
| CAG-14 | Revalidación backend | Decisiones críticas no dependen del frontend. |
| CAG-15 | Prueba positiva | Flujo exitoso cubierto por prueba. |
| CAG-16 | Prueba negativa | Entrada inválida/error relevante cubierto. |
| CAG-17 | No regresiones | No rompe flujos previamente aprobados. |
| CAG-18 | Configuración | Sin hardcoding operativo innecesario. |
| CAG-19 | Alcance | No introduce funcionalidades futuras sin aprobación. |
| CAG-20 | Documentación | Decisiones/configuración relevante documentada. |

## 10.1 Definition of Done general

Cumple criterios específicos y generales.

Respeta RF, RNF, reglas de negocio y restricciones aplicables.

Validaciones y permisos están implementados en backend.

Pruebas correspondientes pasan y no existen errores críticos conocidos.

La funcionalidad está integrada y puede demostrarse dentro del flujo esperado.

Funciona correctamente en responsive según el alcance.

La documentación necesaria queda actualizada.

# 11. Product Backlog — Épicas

| ID | Épica | Actor | Prioridad | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Gestión de acceso y cuenta | Visitante / Cliente / Admin | P0 | Registro, autenticación, perfil y direcciones. |
| EP-02 | Descubrimiento y consulta | Visitante / Cliente | P0 | Catálogo, categorías, búsqueda, filtros, detalle y acceso desde campañas. |
| EP-03 | Comparación de productos | Visitante / Cliente | P2 | Comparación de 2 a 4 productos compatibles. |
| EP-04 | Gestión del carrito | Visitante / Cliente | P0 | Carrito anónimo, cantidades y revalidación. |
| EP-05 | Checkout y generación del pedido | Cliente | P0 | Identificación, dirección, total, snapshot y creación transaccional. |
| EP-06 | Gestión de pagos externos | Cliente / Admin | P0 | Instrucciones, reporte, confirmación/rechazo y T1/T2. |
| EP-07 | Gestión y seguimiento de pedidos | Cliente / Admin | P0 | Consulta, estados, cancelación y seguimiento. |
| EP-08 | Administración del catálogo | Admin | P0 | Categorías, marcas, productos, imágenes y variantes. |
| EP-09 | Gestión de inventario | Admin / Sistema | P0 | Stock, entradas, movimientos, ajustes y reversión. |
| EP-10 | Promociones y precios | Admin / Comprador | P1 | Precio por variante y promociones simples. |
| EP-11 | Entrega y logística básica | Cliente / Admin | P0 | Costos, dirección y gestión de entrega. |
| EP-12 | Atención por WhatsApp | Visitante / Cliente / Admin | P1 | Contacto general y contextual. |
| EP-13 | Configuración operativa | Admin / Sistema | P1 | Parámetros variables centralizados. |

# 12. Historias de usuario, prioridad y estimación

| ID | Épica | Elemento | Prior. | SP | Clase | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | EP-01 | Registro de cliente | P0 | 5 | MVP Core | — |
| HU-02 | EP-01 | Inicio y cierre de sesión | P0 | 5 | MVP Core | HU-01 |
| HU-03 | EP-01 | Perfil y direcciones | P1 | 5 | MVP Core | HU-02 |
| HU-04 | EP-02 | Acceso público al catálogo desde campañas | P0 | 5 | MVP Core | HU-20/21/22/26 |
| HU-05 | EP-02 | Búsqueda y filtrado | P1 | 5 | MVP Complementario | HU-04 |
| HU-06 | EP-02 | Detalle de producto y variantes | P0 | 5 | MVP Core | HU-04 |
| HU-07 | EP-03 | Comparación de productos | P2 | 8 | MVP Complementario | HU-06 |
| HU-08 | EP-04 | Carrito sin registro | P0 | 8 | MVP Core | HU-06 |
| HU-09 | EP-04 | Revalidación del carrito | P0 | 8 | MVP Core | HU-08, HU-23, HU-26 |
| HU-10 | EP-05 | Identificación al momento de comprar | P0 | 5 | MVP Core | HU-01/02/08 |
| HU-11 | EP-05 | Confirmación de datos y total | P0 | 8 | MVP Core | HU-09/10/28 |
| HU-12 | EP-05 | Generación y confirmación del pedido | P0 | 13 | MVP Core | HU-11, inventario |
| HU-13 | EP-06 | Instrucciones para pago externo | P0 | 3 | MVP Core | HU-12, EN-01 |
| HU-14 | EP-06 | Reportar pago | P0 | 5 | MVP Core | HU-13 |
| HU-15 | EP-06 | Verificar y resolver pago | P0 | 8 | MVP Core | HU-14 |
| HU-16 | EP-07 | Consulta y seguimiento de pedidos | P0 | 5 | MVP Core | HU-12 |
| HU-17 | EP-07 | Gestión administrativa del pedido | P0 | 8 | MVP Core | HU-12/15 |
| HU-18 | EP-07 | Cancelación de pedidos | P0 | 8 | MVP Core | HU-12/17/25 |
| HU-19 | EP-07 | Consulta administrativa de clientes | P1 | 3 | MVP Complementario | HU-01 |
| HU-20 | EP-08 | Categorías y marcas | P0 | 5 | MVP Core | Auth admin |
| HU-21 | EP-08 | Productos e imágenes | P0 | 8 | MVP Core | HU-20 |
| HU-22 | EP-08 | Variantes | P0 | 8 | MVP Core | HU-21 |
| HU-23 | EP-09 | Stock y entradas | P0 | 5 | MVP Core | HU-22 |
| HU-24 | EP-09 | Movimientos y ajustes | P0 | 8 | MVP Core | HU-23 |
| HU-25 | EP-09 | Actualización automática de stock | P0 | 8 | MVP Core | HU-12/24 |
| HU-26 | EP-10 | Precios de variantes | P0 | 3 | MVP Core | HU-22 |
| HU-27 | EP-10 | Promociones básicas | P1 | 8 | MVP Complementario | HU-26 |
| HU-28 | EP-11 | Condiciones y costo de entrega | P0 | 5 | MVP Core | EN-01, HU-03 |
| HU-29 | EP-11 | Gestión administrativa de entrega | P0 | 5 | MVP Core | HU-17/28 |
| HU-30 | EP-12 | Contacto rápido por WhatsApp | P1 | 2 | MVP Complementario | — |
| HU-31 | EP-12 | WhatsApp contextual desde pedido | P1 | 3 | MVP Complementario | HU-16/30 |
| EN-01 | EP-13 | Configuración operativa centralizada | P0 | 5 | Enabler técnico | Base técnica |

Estimación total: 193 Story Points (31 historias de usuario + 1 enabler técnico).

# 13. Criterios de aceptación específicos — matriz compacta

Cada historia cumple además los CAG del apartado 10. Se resumen aquí únicamente las condiciones específicas que determinan su aceptación.

| Elemento | Criterios específicos resumidos |
| --- | --- |
| HU-01 | Registro válido crea cuenta; correo duplicado se rechaza; datos inválidos no crean usuario. |
| HU-02 | Credenciales válidas autentican; inválidas se rechazan; logout invalida acceso protegido. |
| HU-03 | Perfil válido persiste; dirección nueva queda disponible; edición/eliminación se refleja. |
| HU-04 | Enlace público abre sin login; producto activo es visible; inactivo no puede comprarse. |
| HU-05 | Búsqueda devuelve resultados relevantes; filtros restringen; ausencia de resultados se comunica. |
| HU-06 | Detalle muestra información definida; cambio de variante actualiza datos; siempre existe variante interna. |
| HU-07 | Requiere mínimo 2 productos; admite máximo 4; presenta atributos comparables. |
| HU-08 | Visitante puede agregar/modificar/eliminar; el carrito no descuenta stock. |
| HU-09 | Revalida precio, stock, promoción y actividad; impide continuar con datos obsoletos o insuficientes. |
| HU-10 | No exige login al explorar; sí al confirmar; carrito se conserva tras autenticación sujeto a revalidación. |
| HU-11 | Exige dirección cuando corresponda; muestra total calculado por backend; permite revisión previa. |
| HU-12 | Pedido único con estados iniciales; snapshot histórico; descuento transaccional; sin sobreventa concurrente. |
| HU-13 | Pedido pendiente muestra instrucciones vigentes; TTI no procesa dinero mediante pasarela. |
| HU-14 | Pendiente→Reportado; suspende T1 e inicia T2; nunca confirma automáticamente. |
| HU-15 | Admin puede Confirmar/Rechazar; cliente no puede confirmar; WhatsApp no es prueba suficiente. |
| HU-16 | Cliente solo ve pedidos propios y su detalle/estado actual. |
| HU-17 | Admin consulta y cambia solo transiciones válidas; Preparando exige pago Confirmado. |
| HU-18 | Cancelación válida pasa a Cancelado y revierte stock; Enviado/Entregado no usan cancelación normal. |
| HU-19 | Admin consulta datos permitidos; cliente no accede a listado administrativo. |
| HU-20 | Categorías y marcas se gestionan; desactivación respeta política de visualización. |
| HU-21 | Producto se crea/edita; desactivado no se compra; imágenes reflejan configuración vigente. |
| HU-22 | Producto vendible tiene variante; SKU duplicado se rechaza; variante inactiva no se compra. |
| HU-23 | Stock se consulta por variante; entrada aumenta stock y genera movimiento. |
| HU-24 | Historial identifica movimiento; ajuste exige justificación; stock no se edita arbitrariamente. |
| HU-25 | Pedido genera movimiento de venta; cancelación genera reversión; fallo no deja descuento huérfano. |
| HU-26 | Precio válido se guarda; cambio aplica a futuras consultas; pedidos antiguos no cambian. |
| HU-27 | Promoción vigente aplica; vencida no aplica; pedido conserva precio promocional histórico. |
| HU-28 | Tarifa urbana configurable; umbral aplica envío gratis; zonas especiales informan costo por confirmar. |
| HU-29 | Admin ve datos necesarios de entrega; usuarios no autorizados no acceden a datos ajenos. |
| HU-30 | WhatsApp es visible cuando está habilitado y abre el canal configurado. |
| HU-31 | Contacto desde pedido incluye contexto; solo sobre pedidos propios. |
| EN-01 | Parámetros se leen de configuración central; cambios de T1/T2/envío/TTL afectan operaciones futuras sin hardcoding. |

# 14. Priorización, riesgos y planificación de 16 sprints

## 14.1 Prioridad de producto

| Nivel | Interpretación |
| --- | --- |
| P0 — Crítica | Necesaria para operar o proteger consistencia, inventario o dinero. |
| P1 — Alta | Aporta valor importante al MVP pero no bloquea por sí sola la operación básica. |
| P2 — Media | Diferenciador o mejora que puede implementarse después del núcleo. |

## 14.2 Riesgos principales

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Concurrencia de inventario | Medio | Muy alto | Transacciones/bloqueo equivalente y pruebas concurrentes. |
| R-02 | Inconsistencia pedido-stock | Medio | Muy alto | Creación de pedido y afectación de stock atómicas. |
| R-03 | Pago reportado falso | Medio | Alto | Confirmación exclusivamente administrativa tras verificación. |
| R-04 | Pedidos abandonados | Alto | Medio-Alto | T1/T2, expiración, cancelación y reversión. |
| R-05 | Manipulación frontend | Medio | Alto | Backend revalida todos los valores críticos. |
| R-06 | Crecimiento del alcance | Alto | Alto | Control formal del backlog y exclusiones del MVP. |
| R-07 | Dependencia de WhatsApp | Medio | Medio | WhatsApp auxiliar; datos oficiales permanecen en TTI. |

## 14.3 Plan de 16 sprints

| Sprint | Objetivo | Elementos | SP | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Fundamentos y configuración | EN-01 | 5 | Base técnica, parámetros y convenciones. |
| Sprint 1 | Usuarios y acceso | HU-01, HU-02, HU-30 | 12 | Registro, login/logout, roles y WhatsApp general. |
| Sprint 2 | Base del catálogo | HU-20, HU-21 | 13 | Categorías, marcas, productos e imágenes. |
| Sprint 3 | Variantes y precios | HU-22, HU-26 | 11 | Variante obligatoria, SKU y precio. |
| Sprint 4 | Inventario trazable | HU-23, HU-24 | 13 | Stock, entradas, movimientos y ajustes. |
| Sprint 5 | Catálogo público | HU-04, HU-06 | 10 | Acceso público, detalle y variantes. |
| Sprint 6 | Carrito sin registro | HU-08 | 8 | Carrito anónimo sin reserva de stock. |
| Sprint 7 | Revalidación y cliente | HU-09, HU-03 | 13 | Revalidación segura, perfil y direcciones. |
| Sprint 8 | Preparación del checkout | HU-10, HU-28, HU-19 | 13 | Login tardío, entrega y consulta admin de clientes. |
| Sprint 9 | Checkout y promociones | HU-11, HU-27 | 16 | Total final, promociones y revisión previa. |
| Sprint 10 | Pedido transaccional | HU-12 | 13 | Snapshot, atomicidad, concurrencia y descuento de stock. |
| Sprint 11 | Stock automático y pago | HU-25, HU-13 | 11 | Movimientos por venta e instrucciones de pago. |
| Sprint 12 | Reporte/verificación de pago | HU-14, HU-15 | 13 | Reportado, T1/T2, Confirmado/Rechazado. |
| Sprint 13 | Gestión/seguimiento | HU-17, HU-16 | 13 | Estados de pedido y seguimiento. |
| Sprint 14 | Cancelación y entrega | HU-18, HU-29 | 13 | Reversión de stock y gestión logística. |
| Sprint 15 | Diferenciación y cierre | HU-05, HU-07, HU-31 | 16 | Búsqueda, comparador, WhatsApp contextual y regresión. |

## 14.4 Hitos

| Hito | Al cierre de | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| H1 — Base administrativa | Sprint 4 | Catálogo interno, variantes, precios e inventario administrables. |
| H2 — Tienda navegable | Sprint 6 | Visitante consulta productos y prepara carrito sin registro. |
| H3 — Checkout preparado | Sprint 9 | Cliente puede autenticarse, elegir dirección y revisar total. |
| H4 — Primera venta estructurada | Sprint 10 | Pedido transaccional con afectación consistente de inventario. |
| H5 — Operación de pago | Sprint 12 | Cliente reporta y administrador verifica pago externo. |
| H6 — Operación completa | Sprint 14 | Pedido, stock, pago, cancelación y entrega funcionan de extremo a extremo. |
| H7 — MVP completo | Sprint 15 | MVP listo para validación inicial en Pasto. |

# 15. Diseño funcional

El diseño funcional traduce requisitos e historias de usuario en interacciones concretas, casos de uso, flujos, navegación y vistas. No define todavía implementación interna; establece qué debe poder hacer cada actor y cómo se encadena el flujo comercial del MVP.

## 15.1 Actores funcionales

| Actor | Capacidades principales | Límite |
| --- | --- | --- |
| Visitante | Catálogo, búsqueda, filtros, detalle, comparación, carrito y WhatsApp. | No puede confirmar un pedido sin autenticarse. |
| Cliente | Perfil, direcciones, checkout, pedidos, reporte de pago, seguimiento y soporte. | Solo opera sobre recursos propios. |
| Administrador | Catálogo, precios, inventario, promociones, clientes, pagos, pedidos, entrega y configuración. | Las acciones críticas deben quedar auditadas. |

## 15.2 Casos de uso del MVP

| ID | Caso de uso | Actor | HU |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Explorar catálogo | Visitante / Cliente | HU-04 |
| UC-02 | Buscar y filtrar productos | Visitante / Cliente | HU-05 |
| UC-03 | Consultar detalle y variante | Visitante / Cliente | HU-06 |
| UC-04 | Comparar productos | Visitante / Cliente | HU-07 |
| UC-05 | Gestionar carrito | Visitante / Cliente | HU-08, HU-09 |
| UC-06 | Registrarse e iniciar sesión | Visitante / Cliente | HU-01, HU-02, HU-10 |
| UC-07 | Gestionar perfil y direcciones | Cliente | HU-03 |
| UC-08 | Realizar checkout y confirmar pedido | Cliente | HU-11, HU-12, HU-28 |
| UC-09 | Reportar pago | Cliente | HU-13, HU-14 |
| UC-10 | Consultar y seguir pedidos | Cliente | HU-16 |
| UC-11 | Contactar mediante WhatsApp | Visitante / Cliente | HU-30, HU-31 |
| UC-12 | Gestionar categorías y marcas | Administrador | HU-20 |
| UC-13 | Gestionar productos e imágenes | Administrador | HU-21 |
| UC-14 | Gestionar variantes y precios | Administrador | HU-22, HU-26 |
| UC-15 | Gestionar inventario | Administrador | HU-23, HU-24, HU-25 |
| UC-16 | Verificar pago | Administrador | HU-15 |
| UC-17 | Gestionar pedidos | Administrador | HU-17, HU-18 |
| UC-18 | Gestionar entrega | Administrador | HU-29 |
| UC-19 | Gestionar promociones | Administrador | HU-27 |
| UC-20 | Consultar clientes | Administrador | HU-19 |

## 15.3 Flujo comercial principal E2E

Publicidad / acceso directo
  -> Producto o catálogo público
  -> Detalle y variante
  -> Comparación opcional
  -> Carrito sin registro
  -> Checkout
  -> Registro / login si aplica
  -> Dirección y entrega
  -> Revalidación final
  -> Pedido + descuento transaccional de stock
  -> Pago externo
  -> Pago Reportado
  -> Verificación administrativa
  -> Pago Confirmado
  -> Preparando -> Enviado -> Entregado

## 15.4 Flujos alternativos críticos

| ID | Escenario | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| ALT-01 | Stock insuficiente antes de confirmar | Impedir compra de cantidad no disponible e informar stock válido. |
| ALT-02 | Precio cambia en carrito | Recalcular en backend y solicitar nueva revisión del total. |
| ALT-03 | Promoción expira | Eliminar descuento vencido y recalcular. |
| ALT-04 | Dos clientes compran última unidad | Solo una transacción puede consumirla. |
| ALT-05 | No se reporta pago antes de T1 | Aplicar política de expiración/cancelación y reversión. |
| ALT-06 | Pago reportado rechazado | Mantener pedido sin preparar y aplicar política de resolución. |
| ALT-07 | Cancelación válida | Cambiar a Cancelado y revertir inventario una sola vez. |
| ALT-08 | Cancelación de Enviado/Entregado | Bloquear flujo normal de cancelación. |
| ALT-09 | Acceso a pedido ajeno | Denegar sin exponer información. |
| ALT-10 | Llegada desde publicidad | Permitir navegación y carrito sin cuenta. |

## 15.5 Mapa de navegación

| Área | Navegación principal |
| --- | --- |
| Visitante | Home -> Catálogo/Búsqueda -> Producto -> Comparador/Carrito -> Checkout -> Login/Registro. |
| Cliente | Home -> Catálogo -> Carrito -> Checkout -> Mi cuenta -> Perfil/Direcciones/Mis pedidos -> Detalle/Reporte/WhatsApp. |
| Administrador | Dashboard -> Catálogo -> Inventario -> Pedidos/Pagos/Entrega -> Clientes -> Promociones -> Configuración. |

## 15.6 Inventario de vistas

| ID | Vista | Actor |
| --- | --- | --- |
| UI-01 | Home | Pública |
| UI-02 | Catálogo | Pública |
| UI-03 | Resultados de búsqueda | Pública |
| UI-04 | Detalle de producto | Pública |
| UI-05 | Comparador | Pública |
| UI-06 | Carrito | Pública |
| UI-07 | Login | Pública |
| UI-08 | Registro | Pública |
| UI-09 | Checkout | Cliente |
| UI-10 | Confirmación de pedido | Cliente |
| UI-11 | Perfil | Cliente |
| UI-12 | Direcciones | Cliente |
| UI-13 | Mis pedidos | Cliente |
| UI-14 | Detalle de pedido | Cliente |
| UI-15 | Reportar pago | Cliente |
| UI-16 | Dashboard administrativo | Administrador |
| UI-17 | Categorías | Administrador |
| UI-18 | Marcas | Administrador |
| UI-19 | Productos | Administrador |
| UI-20 | Crear/editar producto | Administrador |
| UI-21 | Variantes | Administrador |
| UI-22 | Inventario | Administrador |
| UI-23 | Movimientos de inventario | Administrador |
| UI-24 | Pedidos | Administrador |
| UI-25 | Detalle administrativo de pedido | Administrador |
| UI-26 | Clientes | Administrador |
| UI-27 | Promociones | Administrador |
| UI-28 | Configuración operativa | Administrador |

## 15.7 Estados de interfaz obligatorios

Normal con datos

Loading

Empty

Error controlado

Sin stock

Producto/variante inactiva

Pago Pendiente

Pago Reportado

Pago Confirmado

Pago Rechazado

# 16. Modelo de datos

El modelo relacional del MVP se diseña para PostgreSQL, priorizando integridad, trazabilidad y evolución. La variante es la unidad comercial; el pedido conserva snapshots históricos; pedido y pago son estados independientes; el inventario se divide en balance actual y ledger de movimientos.

## 16.1 Entidades principales

| ID | Entidad | Tabla | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Usuario | users | Clientes y administradores. |
| E-02 | Dirección | addresses | Direcciones reutilizables del cliente. |
| E-03 | Categoría | categories | Clasificación del catálogo. |
| E-04 | Marca | brands | Marca comercial. |
| E-05 | Producto | products | Concepto general del artículo. |
| E-06 | Imagen | product_images | Imágenes externas asociadas al producto. |
| E-07 | Variante | variants | Unidad comercial: SKU, precio y estado. |
| E-08 | Atributo de categoría | category_attributes | Especificaciones configurables por categoría. |
| E-09 | Valor de atributo | variant_attribute_values | Valor técnico de la variante. |
| E-10 | Balance de inventario | inventory_balances | Stock actual por variante. |
| E-11 | Movimiento de inventario | stock_movements | Ledger de entradas/salidas. |
| E-12 | Promoción | promotions | Definición y vigencia. |
| E-13 | Variante en promoción | promotion_variants | Relación N:M. |
| E-14 | Pedido | orders | Cabecera y estado del pedido. |
| E-15 | Detalle de pedido | order_items | Items y snapshots comerciales. |
| E-16 | Pago | payments | Estado y deadlines T1/T2. |
| E-17 | Historial de pago | payment_status_history | Auditoría de transiciones. |
| E-18 | Historial de pedido | order_status_history | Auditoría de transiciones. |
| E-19 | Entrega | order_deliveries | Snapshot de destino/modalidad/costo. |
| E-20 | Configuración | store_settings | Parámetros operativos configurables. |

## 16.2 Relaciones y cardinalidades

| Relación | Cardinalidad |
| --- | --- |
| Usuario -> Dirección | 1:N |
| Usuario -> Pedido | 1:N |
| Categoría -> Producto | 1:N |
| Marca -> Producto | 1:N |
| Producto -> Imagen | 1:N |
| Producto -> Variante | 1:N |
| Categoría -> Atributo | 1:N |
| Variante -> Valor de atributo | 1:N |
| Variante -> Balance de inventario | 1:1 |
| Variante -> Movimiento | 1:N |
| Variante <-> Promoción | N:M |
| Pedido -> Order Item | 1:N |
| Pedido -> Pago | 1:1 |
| Pago -> Historial de pago | 1:N |
| Pedido -> Historial de estado | 1:N |
| Pedido -> Entrega | 1:1 |

## 16.3 Campos y restricciones críticas

| Campo/tabla | Restricción | Motivo |
| --- | --- | --- |
| users.email | UNIQUE, NOT NULL | Identidad del usuario. |
| variants.sku | UNIQUE, NOT NULL | SKU por variante. |
| variants.price | NUMERIC(12,2), >= 0 | Precio actual. |
| inventory_balances.variant_id | UNIQUE FK | Un balance por variante. |
| inventory_balances.available_quantity | INTEGER >= 0 | Nunca stock negativo. |
| orders.order_number | UNIQUE | Identificador público. |
| order_items.quantity | > 0 | Cantidad válida. |
| payments.order_id | UNIQUE FK | Un pago por pedido. |
| order_deliveries.order_id | UNIQUE FK | Una entrega por pedido. |
| store_settings.key | UNIQUE | Configuración central. |
| category_attributes | UNIQUE(category_id, code) | Atributo único por categoría. |
| variant_attribute_values | UNIQUE(variant_id, attribute_id) | Un valor por atributo. |
| promotion_variants | UNIQUE(promotion_id, variant_id) | Sin asignaciones duplicadas. |

## 16.4 Snapshots históricos

| Snapshot | Se almacena en | Razón |
| --- | --- | --- |
| Producto/variante/SKU/precios/promoción | order_items | Cambios futuros del catálogo no alteran ventas antiguas. |
| Dirección/destinatario/costo de entrega | order_deliveries | Editar una dirección del cliente no altera un pedido anterior. |
| Deadline de T1 | payments.report_deadline_at | Cambiar T1 global no modifica pedidos ya creados. |
| Deadline de T2 | payments.review_deadline_at | Cambiar T2 global no modifica reportes ya activos. |

## 16.5 Inventario transaccional

Validar y bloquear inventory_balance
  -> Crear order / order_items
  -> Restar available_quantity
  -> Registrar STOCK_MOVEMENT = SALE
  -> Crear payment e historiales
  -> COMMIT
Si cualquier paso falla -> ROLLBACK

## 16.6 Persistencia del carrito

No se crean tablas carts/cart_items en el MVP. El carrito anónimo se mantiene en el cliente (localStorage o equivalente) con variant_id, quantity y metadata de UX. Al abrir carrito/checkout el backend revalida todos los datos. Esto es coherente con la regla de que el carrito no reserva stock.

## 16.7 Normalización y denormalización controlada

El modelo se mantiene esencialmente en 3FN. Las excepciones son deliberadas: snapshots en order_items/order_deliveries y balance materializado en inventory_balances. Estas duplicaciones resuelven historia, rendimiento y concurrencia sin perder trazabilidad gracias a stock_movements e historiales.

# 17. Arquitectura del sistema

La arquitectura aceptada para el MVP es un monolito modular en Django/DRF con frontend independiente en Next.js/TypeScript, API REST y PostgreSQL. Se evita la sobrearquitectura; Redis, Celery, microservicios, Kafka y Kubernetes quedan fuera del MVP.

## 17.1 Línea base técnica aceptada

| Decisión | Tecnología/patrón | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + TypeScript | Aplicación web pública, cliente y administración. |
| Backend | Django + Django REST Framework | Reglas, permisos, persistencia, transacciones y API. |
| Base de datos | PostgreSQL | Fuente de verdad, ACID, locking e índices. |
| Arquitectura | Monolito modular | Un despliegue backend con módulos de negocio. |
| Comunicación | REST + JSON sobre HTTPS | Contrato frontend-backend. |
| Carrito anónimo | Cliente / localStorage | Sin reserva de inventario. |
| Inventario | Backend transaccional | Control de concurrencia y movimientos. |
| T1/T2 | Deadlines persistidos + tarea programada simple | Sin cola distribuida inicial. |
| Imágenes | Object storage externo | BD almacena URL/metadata. |
| WhatsApp | Enlace simple inicial | Canal auxiliar, no sistema de verdad. |
| No incluidos | Redis, Celery, microservicios, Kafka, Kubernetes | Se incorporan solo con evidencia futura. |

## 17.2 Módulos del backend

| Módulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| core | Utilidades, excepciones y elementos compartidos. |
| users | Usuarios, roles, perfil y direcciones. |
| catalog | Categorías, marcas, productos, imágenes, variantes y atributos. |
| inventory | Balances y movimientos. |
| orders | Checkout, pedidos, snapshots, estados y cancelación. |
| payments | Pago externo, reporte, confirmación/rechazo y T1/T2. |
| promotions | Promociones y cálculo. |
| delivery | Cobertura, costo y snapshots de entrega. |
| configuration | store_settings y acceso centralizado. |
| audit | Apoyo transversal; auditoría específica vive también en historiales/ledger. |

## 17.3 Capas internas

API / Views
  -> Serializers / validación estructural
  -> Services / reglas y transacciones
  -> ORM Django
  -> PostgreSQL

No se crearán repositorios, services o selectors de forma artificial para operaciones triviales; la separación se usa donde reduzca acoplamiento y clarifique lógica.

## 17.4 Operaciones críticas

| Operación | Servicio conceptual | Garantía |
| --- | --- | --- |
| Crear pedido | OrderCreationService | Revalidación, locking, snapshots, stock, pago e historiales en una transacción. |
| Cancelar pedido | OrderCancellationService | Validar estado, cancelar, revertir stock una sola vez y auditar. |
| Ajustar inventario | InventoryService | Justificación, balance y movimiento atómico. |
| Reportar/verificar pago | PaymentService | Máquina de estados, deadlines y auditoría. |
| Calcular checkout | Checkout/Shipping/Promotion services | Servidor recalcula precio, descuento, stock y envío. |

## 17.5 Scheduler T1/T2

Los vencimientos se procesarán con una tarea programada simple (cron o scheduler del proveedor) que consulta deadlines persistidos. No se introduce Celery/Redis para este único caso. La política exacta posterior a T2 deberá resolverse de forma determinista antes de producción.

## 17.6 Despliegue conceptual

Internet
  -> Hosting Frontend (Next.js)
       -> HTTPS -> Hosting Backend (Django REST)
                    -> PostgreSQL gestionado
                    -> Object Storage
                    -> Scheduled Job T1/T2

# 18. Diseño de API REST

La API se versiona desde el inicio como /api/v1/. Expone capacidades de negocio, no tablas directamente. Las operaciones sensibles usan endpoints explícitos para impedir cambios arbitrarios de estado.

## 18.1 Convenciones

Base: /api/v1/.

REST + JSON; multipart/form-data solo para archivos.

URLs en plural y recursos, evitando verbos tipo createProduct.

Fechas ISO 8601 con timezone.

Montos decimales seguros y currency=COP.

Paginación en listados.

Errores con code, message y details.

401 para no autenticado, 403 para sin permisos y 409 para conflictos de negocio.

## 18.2 Autenticación

Se utilizará JWT con access token de corta duración y refresh token. Para la aplicación web, los tokens sensibles no se almacenarán en localStorage; la estrategia prevista usa cookies HttpOnly/Secure con protección CSRF/SameSite según la topología final. La autorización siempre se valida en Django.

## 18.3 Catálogo de endpoints

| Dominio | Método | Ruta | Permiso | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth | POST | /auth/register/ | Público | Registro de cliente. |
| Auth | POST | /auth/login/ | Público | Inicio de sesión. |
| Auth | POST | /auth/refresh/ | Sesión | Renovación. |
| Auth | POST | /auth/logout/ | Sesión | Cerrar/invalidate refresh. |
| Usuario | GET/PATCH | /users/me/ | Cliente/Admin | Perfil actual. |
| Direcciones | GET/POST | /users/me/addresses/ | Cliente | Listar/crear propias. |
| Direcciones | GET/PATCH/DELETE | /users/me/addresses/{id}/ | Cliente | Gestionar propia. |
| Catálogo | GET | /categories/ | Público | Categorías activas. |
| Catálogo | GET | /brands/ | Público | Marcas. |
| Catálogo | GET | /products/ | Público | Catálogo, búsqueda, filtros y orden. |
| Catálogo | GET | /products/{slug}/ | Público | Detalle. |
| Comparador | GET | /products/compare/?ids=... | Público | Comparar 2–4 compatibles. |
| Checkout | POST | /checkout/validate/ | Público | Revalidar carrito. |
| Checkout | POST | /checkout/preview/ | Cliente | Cotización vigente sin crear pedido. |
| Pedidos | POST | /orders/ | Cliente | Crear pedido; requiere Idempotency-Key. |
| Pedidos | GET | /orders/ | Cliente | Pedidos propios. |
| Pedidos | GET | /orders/{number}/ | Cliente | Detalle propio. |
| Pedidos | POST | /orders/{number}/cancel/ | Cliente | Cancelar cuando reglas permiten. |
| Pagos | GET | /orders/{number}/payment-instructions/ | Cliente | Instrucciones y deadline. |
| Pagos | POST | /orders/{number}/payment-report/ | Cliente | PENDING -> REPORTED. |
| Admin catálogo | CRUD controlado | /admin/categories/, /brands/, /products/ | Admin | Gestión de catálogo. |
| Admin variantes | POST/PATCH | /admin/products/{id}/variants/, /admin/variants/{id}/ | Admin | Variantes, SKU y precio. |
| Admin imágenes | POST/DELETE | /admin/products/{id}/images/... | Admin | Storage externo. |
| Admin inventario | GET | /admin/inventory/ | Admin | Balances. |
| Admin inventario | POST | /admin/inventory/entries/ | Admin | Entrada trazable. |
| Admin inventario | POST | /admin/inventory/adjustments/ | Admin | Ajuste justificado. |
| Admin inventario | GET | /admin/inventory/movements/ | Admin | Ledger. |
| Admin pedidos | GET | /admin/orders/ | Admin | Listado filtrable. |
| Admin pedidos | GET | /admin/orders/{number}/ | Admin | Detalle completo. |
| Admin pedidos | POST | /admin/orders/{number}/transition/ | Admin | Transición controlada. |
| Admin pagos | GET | /admin/payments/?status=REPORTED | Admin | Bandeja de revisión. |
| Admin pagos | POST | /admin/payments/{id}/confirm/ | Admin | Confirmación auditada. |
| Admin pagos | POST | /admin/payments/{id}/reject/ | Admin | Rechazo auditado. |
| Admin clientes | GET | /admin/customers/ | Admin | Consulta necesaria para operación. |
| Admin promociones | GET/POST/PATCH | /admin/promotions/... | Admin | Gestión. |
| Admin config | GET/PATCH | /admin/settings/... | Admin | Parámetros operativos. |
| Health | GET | /health/ | Público/infra | Disponibilidad del backend. |

## 18.4 Idempotencia y conflictos

POST /orders/ deberá aceptar Idempotency-Key para que dobles clics o reintentos de red no generen pedidos duplicados. Los conflictos de stock, transición, cancelación o pago resuelto deben responder 409 con códigos de dominio como INSUFFICIENT_STOCK, PAYMENT_NOT_CONFIRMED u ORDER_CANNOT_BE_CANCELLED.

## 18.5 Principio de seguridad de API

El frontend puede ocultar acciones por UX, pero nunca es mecanismo de autorización. Django valida autenticación, rol, propiedad del recurso y estado actual antes de permitir una operación.

# 19. Diseño UI/UX y sistema de interfaces

TTI utilizará una experiencia mobile-first, tecnológica y minimalista. La identidad comercial podrá evolucionar sin alterar la estructura UX. El principio de conversión es permitir descubrir primero y solicitar datos únicamente cuando son necesarios.

## 19.1 Sistema visual provisional

| Elemento | Decisión |
| --- | --- |
| Personalidad | Tecnológica, confiable, moderna, limpia y profesional. |
| Color primario | Azul tecnológico de referencia #2563EB. |
| Fondo | Claro (#F8FAFC) con superficies blancas. |
| Texto | Alta legibilidad; principal #0F172A y secundario #64748B. |
| Tipografía | Sans-serif moderna tipo Inter. |
| Espaciado | Escala basada en 4/8 px. |
| Componentes | Tarjetas suaves, bordes discretos, sombras mínimas. |
| Estados | Éxito, advertencia, error e información comunicados con texto + icono, no solo color. |

## 19.2 Principios UX

Mobile-first.

Sin registro prematuro.

Una acción principal claramente visible por pantalla.

Información y confianza antes que decoración.

Consistencia entre tienda, cliente y administración.

Feedback inmediato para acciones relevantes.

Estados loading/empty/error diseñados desde el inicio.

Accesibilidad básica: contraste, labels, focus, teclado, alt text y targets táctiles adecuados.

## 19.3 Componentes reutilizables

| Área | Componentes |
| --- | --- |
| Layout | Header, Footer, AdminSidebar, PageContainer. |
| Catálogo | ProductCard, ProductGrid, ProductGallery, VariantSelector, PriceDisplay, StockBadge, PromotionBadge, CompareButton. |
| Carrito/checkout | QuantitySelector, CartItem, CartSummary, CheckoutSummary, ShippingSummary. |
| Pedidos | OrderCard, OrderStatusBadge, PaymentStatusBadge, OrderTimeline, PaymentReportForm. |
| Formularios | Input, Select, Checkbox, Textarea, FormError. |
| Admin | DataTable, FilterBar, Pagination, ConfirmDialog. |
| Soporte | FloatingWhatsAppButton. |

## 19.4 Reglas por vistas críticas

| Vista | Reglas UI/UX |
| --- | --- |
| Producto | Imagen, nombre, precio, variante, disponibilidad, cantidad y CTA Agregar al carrito. Comparar como secundaria. |
| Carrito | Productos/variantes/cantidades, total preliminar y aviso de revalidación. |
| Checkout | Dirección, descuentos, envío y total final calculado por backend; CTA Confirmar pedido. |
| Pedido creado | Número, estado de pedido, estado de pago, total y acceso a instrucciones. |
| Detalle cliente | Estados de pedido y pago siempre separados; timeline y WhatsApp contextual. |
| Pago Reportado | Mensaje claro de revisión; no presentar como Confirmado. |
| Admin pagos | Pagos Reportados destacados; confirmar/rechazar con diálogo y trazabilidad. |
| Admin inventario | Stock consultable; entradas y ajustes; nunca edición arbitraria directa del número. |
| Mobile admin | Tablas grandes se convierten en cards, scroll controlado u ocultación de columnas secundarias. |

## 19.5 Wireframes prioritarios

Prioridad A: Home, Catálogo, Detalle, Carrito, Checkout y Confirmación. Prioridad B: Login, Registro, Mis pedidos, Detalle y Reportar pago. Prioridad C: Comparador y Búsqueda. Prioridad D: Dashboard y módulos administrativos.

## 19.6 Lineamientos para Stitch

El prompt maestro de Stitch deberá describir TTI como e-commerce mobile-first de tecnología en Pasto, con navegación pública sin login, carrito antes del registro, pago externo, estados separados de pedido/pago, panel admin sin gráficos decorativos, inventario trazable y comparador de 2–4 productos. Stitch no deberá inventar pasarela, marketplace, IA, cashback, favoritos, histórico de precios ni funcionalidades post-MVP.

# 20. Estrategia de pruebas

Las pruebas forman parte de cada Sprint. Se priorizan por riesgo: inventario, pedidos, pagos, permisos, checkout y cancelación reciben mayor profundidad. Sprint 15 ejecuta regresión completa, no es el primer momento de testing.

## 20.1 Niveles de prueba

| Nivel | Objetivo | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Lógica aislada. | Promociones, envío, transiciones, deadlines, cálculos. |
| Integración | Múltiples componentes y PostgreSQL. | OrderService + Inventory + Payment + rollback. |
| API | Contrato HTTP y permisos. | Requests válidos/invalidos, códigos, ownership. |
| Frontend | Componentes y formularios. | ProductCard, VariantSelector, estados, validaciones UX. |
| E2E | Flujos reales de extremo a extremo. | Compra completa, cancelación, stock agotado, pago rechazado. |
| Seguridad | Abuso y acceso indebido. | Escalamiento de rol, mass assignment, CORS, archivos, rate limiting. |
| Concurrencia | Consistencia bajo simultaneidad. | Dos clientes compran la última unidad. |
| Responsive/Accesibilidad | Calidad de interfaz. | Mobile/tablet/desktop, focus, contraste, labels. |

## 20.2 Casos críticos obligatorios

| ID | Caso | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-AUTH-005 | Cliente intenta endpoint admin | 403; rol no cambia. |
| CP-CART-004 | Agregar al carrito | Stock no cambia. |
| CP-ORDER-001 | Pedido válido | PENDING/PENDING y transacción completa. |
| CP-ORDER-CONC-001 | Dos clientes, una unidad | 1 éxito, 1 rechazo, stock final 0. |
| CP-ORDER-IDEM-001 | Misma Idempotency-Key dos veces | Un solo pedido. |
| CP-INV-CANCEL | Cancelación | Stock restaurado una vez + movimiento CANCELLATION. |
| CP-PAY-003 | Cliente reporta pago | REPORTED, nunca Confirmado automático. |
| CP-PAY-004 | Cliente intenta confirmar | 403. |
| CP-STATE-001 | Preparar con pago no confirmado | 409 PAYMENT_NOT_CONFIRMED. |
| CP-T1-001 | T1 vence sin reporte | Aplicar política y liberar stock cuando corresponda. |
| CP-T2-001 | T2 vence Reportado | Caso visible/resuelto según política; nunca bloqueo indefinido. |
| CP-HIST-001 | Cambiar producto/precio | Pedido histórico no cambia. |
| CP-OWN-001 | Cliente pide pedido ajeno | Sin exposición de datos. |
| CP-ROLLBACK-001 | Fallo durante creación | Rollback total; sin stock huérfano. |

## 20.3 Herramientas previstas

| Área | Herramienta recomendada |
| --- | --- |
| Backend | pytest + pytest-django + framework de pruebas Django. |
| Frontend | Vitest o Jest + React Testing Library. |
| E2E | Playwright. |
| CI | GitHub Actions. |
| Factories | Factories/fixtures reutilizables para usuarios, productos, variantes, pedidos y pagos. |

## 20.4 Criterios de salida del MVP

Todas las historias P0 aceptadas.

Flujo E2E principal aprobado.

Concurrencia de última unidad validada.

Creación/cancelación transaccional sin inconsistencias.

Pagos y permisos probados.

Sin defectos S1 abiertos.

Regresión completa aprobada.

Responsive funcional.

Backups y restauración definidos/probados antes de operación real.

# 21. Configuración técnica del proyecto

La configuración técnica prepara el Sprint 0. Se adopta un monorepo simple con frontend, backend y documentación. Las versiones exactas de dependencias deberán fijarse en el repositorio al inicializar para mantener reproducibilidad; se utilizarán líneas estables/LTS compatibles.

## 21.1 Estructura del monorepo

tti/
  frontend/
  backend/
  docs/
  .github/
  .gitignore
  README.md

## 21.2 Frontend

frontend/src/
  app/          # App Router: public, auth, customer, admin
  components/   # UI reutilizable
  features/     # auth, catalog, cart, checkout, orders...
  services/     # cliente API centralizado
  hooks/
  types/
  utils/
  config/
  styles/

Next.js + TypeScript + App Router.

Tailwind CSS recomendado.

shadcn/ui permitido como base editable de componentes.

React Hook Form + Zod recomendados para formularios.

No Redux por defecto; estado local/context/hook del carrito primero.

El cliente HTTP centraliza base URL, credenciales, headers y errores.

## 21.3 Backend

backend/
  manage.py
  config/settings/{base,development,test,production}.py
  apps/{core,users,catalog,inventory,orders,payments,promotions,delivery,configuration,audit}/
  tests/
  requirements/
  .env.example

Python en entorno virtual aislado.

Django + DRF.

PostgreSQL también en desarrollo para probar locking/transacciones reales.

Apps por dominio, no una app por tabla.

Services para lógica transaccional compleja; selectors solo cuando aporten claridad.

Django Admin como herramienta auxiliar, no interfaz oficial.

## 21.4 Configuración y secretos

| Archivo/variable | Regla |
| --- | --- |
| backend/.env | Solo local; no se versiona. |
| frontend/.env.local | Solo local; NEXT_PUBLIC_* se considera visible al navegador. |
| .env.example | Se versiona sin secretos para documentar variables. |
| DATABASE_URL | Conexión PostgreSQL desde entorno. |
| DJANGO_SECRET_KEY | Nunca en repositorio. |
| CORS_ALLOWED_ORIGINS / FRONTEND_URL | Configurados por ambiente. |
| STORAGE_* | Credenciales de object storage protegidas. |

## 21.5 Git y flujo de trabajo

main como rama estable.

Feature branches: feature/CO-XX-descripcion cuando exista issue Jira.

Pull Requests cuando participe más de una persona.

Conventional Commits recomendados: feat, fix, test, docs, refactor, chore, style.

Migraciones Django se versionan con el cambio de modelo.

No subir .env, node_modules, .venv, .next, coverage ni artefactos locales.

## 21.6 CI inicial

Push / Pull Request
  -> Backend lint
  -> Backend tests con PostgreSQL
  -> Frontend lint / type-check / tests
  -> Frontend build

GitHub Actions es la opción prevista. Los secretos de CI utilizarán GitHub Secrets. Docker puede añadirse para reproducibilidad local, pero no es requisito para iniciar.

## 21.7 Sprint 0 - criterios de aceptación del setup

Repositorio y monorepo creados.

Frontend inicia localmente.

Backend inicia localmente.

PostgreSQL conecta y migraciones funcionan.

Variables de entorno se leen correctamente.

Secretos fuera de Git.

GET /health/ responde correctamente.

Next.js puede consumir /health/.

pytest ejecuta una prueba base.

Lint/type-check frontend y backend configurados.

CI básico ejecutándose.

README explica instalación y ejecución.

store_settings base preparado.

# 22. Correcciones y decisiones definitivas incorporadas

Las siguientes decisiones reemplazan expresamente versiones anteriores o interpretaciones ambiguas. Deben considerarse la fuente vigente del proyecto.

| Tema | Decisión definitiva |
| --- | --- |
| Pago | No existe pasarela integrada en el MVP. El pago es externo y la confirmación es administrativa. |
| Estados | Pagado no es estado de pedido. Pedido: Pendiente/Preparando/Enviado/Entregado/Cancelado. Pago: Pendiente/Reportado/Confirmado/Rechazado. |
| Reporte de pago | Se agregó RF-51 y HU-14 para representar explícitamente esta capacidad. |
| T1/T2 | Reportado suspende T1 e inicia T2. Los deadlines se guardan por pago para evitar efectos retroactivos. |
| Inventario | El carrito no reserva. El pedido sí descuenta stock de manera atómica; la cancelación válida lo revierte. |
| Variante | Todo producto vendible posee al menos una variante; SKU, precio e inventario pertenecen a ella. |
| Carrito anónimo | Persistencia cliente/localStorage con TTL configurable; no requiere tabla backend en MVP. |
| Dirección | La dirección editable del usuario se copia como snapshot al pedido. |
| Pedido | Los items conservan nombre, SKU, precio y promoción históricos. |
| WhatsApp | Canal auxiliar; no fuente oficial de pedidos/pagos. n8n queda post-MVP. |
| Logística | Tarifa urbana configurable; sin cálculo por GPS/km ni API de transportadora. |
| Arquitectura | Next.js + TypeScript + Django/DRF + PostgreSQL; monolito modular REST. |
| Infraestructura | Sin Redis, Celery, Kafka, microservicios o Kubernetes en el MVP. |
| Backlog | 31 HU + 1 enabler, 13 épicas, total correcto 193 SP. |
| Sprints | 16 sprints exactos: Sprint 0 a Sprint 15. |
| Pruebas | Testing durante todos los sprints, no únicamente al final. |

# 23. Matriz integrada de trazabilidad

Esta matriz resume la relación principal entre épicas, historias, casos de uso y vistas/API. Los RF detallados permanecen en el capítulo 6 y los criterios en los capítulos 10–13.

| Épica | Elementos | UC | UI | API/capacidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | HU-01..03 | UC-06/07 | UI-07/08/11/12 | /auth/*, /users/me/* |
| EP-02 | HU-04..06 | UC-01..03 | UI-01..04 | /products/, /categories/, /brands/ |
| EP-03 | HU-07 | UC-04 | UI-05 | /products/compare/ |
| EP-04 | HU-08..09 | UC-05 | UI-06 | /checkout/validate/ |
| EP-05 | HU-10..12 | UC-08 | UI-09/10 | /checkout/preview/, POST /orders/ |
| EP-06 | HU-13..15 | UC-09/16 | UI-14/15/25 | payment-instructions, payment-report, admin confirm/reject |
| EP-07 | HU-16..19 | UC-10/17/20 | UI-13/14/24/25/26 | /orders/*, /admin/orders/*, /admin/customers/ |
| EP-08 | HU-20..22 | UC-12..14 | UI-17..21 | /admin/categories¦brands¦products¦variants/ |
| EP-09 | HU-23..25 | UC-15 | UI-22/23 | /admin/inventory/* |
| EP-10 | HU-26..27 | UC-14/19 | UI-21/27 | variants price + /admin/promotions/ |
| EP-11 | HU-28..29 | UC-08/18 | UI-09/25 | checkout preview + admin delivery |
| EP-12 | HU-30..31 | UC-11 | UI transversal | Enlace WhatsApp, sin API compleja inicial |
| EP-13 | EN-01 | Transversal | UI-28 | /admin/settings/* |

# 24. Estado actual y condición de avance

La línea base de Ingeniería de Software del MVP se considera completa para iniciar implementación. El siguiente paso ya no es producir más documentación de definición, sino ejecutar el Sprint 0: repositorio, frontend, backend, PostgreSQL, entornos, health check, pruebas base, CI y configuración inicial.

| Elemento | Estado |
| --- | --- |
| Definición de producto y alcance | Cerrado para línea base MVP. |
| Requisitos, reglas y restricciones | Cerrados; cambios posteriores pasan por control de cambio. |
| Backlog y sprints | Planificados: 193 SP, Sprint 0–15. |
| Diseño funcional/UI | Definido; wireframes pueden evolucionar sin alterar reglas de negocio. |
| Modelo de datos | Definido conceptualmente; migraciones concretarán detalles durante implementación. |
| Arquitectura y API | Definidas para MVP. |
| Pruebas | Estrategia definida; se implementan junto a cada historia. |
| Setup técnico | Definido; Sprint 0 inicia implementación real. |

Este documento es la línea base vigente. Si una decisión cambia durante desarrollo, deberá actualizarse el requisito/regla/ADR correspondiente y su trazabilidad antes de considerarla aceptada.